| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清华长庚医院安防系统升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李树勋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 445 | 445 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 445 | 445 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造医院老旧视频监控、出入口控制、入侵报警等安防子系统，建设智能分析等安防子系统，满足医院公共区域及重点部位安全管理需求，保障人员、财物安全。 |  |  |  |  |  | 依照计划进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：24口接入交换机 |  |  | ≥52台 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：摄像机 |  |  | ≥897台 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：门禁 |  |  | ≥357台 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：安防一体化应急指挥主机 |  |  | ≥1台 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前提准备工作 |  |  | 2023年1月 | 2023年1月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成招标工作及合约签订 |  |  | 2023年4月 | 2023年4月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成项目验收 |  |  | 2023年12月 | 未完成 | 7 |  | 0 |  | 依目标值12月完成项目验收 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节省医患纠纷赔偿 |  |  | ≥2万元 | ≥2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：节省维修成本 |  |  | ≥10万元 | ≥10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：重大安全事故发生率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |