| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 医管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏中民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810487014 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 253.454764 | 253.454764 |  | 253.454764 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 253.454764 | 253.454764 |  | 253.454764 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北京小汤山医院 内所有建筑物内部配电系统、机房均压环等电位连接系统、网络信号系统及监控系统的综合雷电防护，最大限度的降低了雷电灾害隐患所带来的影响，保障院内医患的人身财产安全及设施设备安全，使医院工作和管理等各项性能得到充分发挥，保证了医院各系统的安全运行未来医疗发展，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。 项目总成本控制在633.63691万元。 1、项目目标：对院内建筑物外部直击雷系统、配电系统及监控系统进行防护，保障建筑物内人员人身生命安全及设施设备安全。 2、年度目标：通过此次综合技防安全工程，最大程度的降低雷电灾害带来的影响，使医院工作和管理等各项性能得到充分发挥，保证了医院各系统的安全运行未来医疗发展，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。 |  |  |  |  |  | 院内所有建筑物及内部配电系统、机房均压环等电位连接系统、网络信号系统及监控系统的综合雷电防护设施设备安装完成，已竣工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：综合接地技防系统 |  |  | 1套 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：整个项目达到的国家规范标准 |  |  | 1项 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：整个项目达到的质量验收规程 |  |  | 1项 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成方案论证、招标工作及签订合同 |  |  | 7月 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成项目验收 |  |  | 11月 |  | 10 |  | 5 |  | 疫情封闭管理,克服困难赶进度 |  |
|  |  |  | 指标3：改造施工组织实施阶段 |  |  | 10月 |  | 10 |  | 5 |  | 疫情封闭管理,克服困难赶进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 253.454764 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：医院用电设备遭雷击损坏率降低 |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保护患者、医院人员生命财产安全率 |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保护医院设施设备安全 |  |  | 5年以上 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | 100 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |