| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院疫情防控病房应急改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61789036 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2648.455458 | 2648.455458 |  | 2648.455458 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2648.455458 58 43 | 2648.455458 3 |  | 2648.455458 43 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小汤山医院防控新冠肺炎改造工程。小汤山医院对B、C、D、E区病房楼升级改造，改造主要包括：B区病房楼（东侧），面积约5,393平方米，按传染病病房要求进行改造，新增新风系统、负压排风等系统，增设了室外消防水池、污水处理站、两部钢结构楼梯和配套电梯等附属结构；C、D区楼宇，面积约9,187平方米，按医护用房要求进行改造，对原有室内地面、墙面、顶棚进行修缮并开展相应室内装饰装修工程；E区病房楼，面积约5,238平方米，对既有建筑、给排水、电气、采暖、空调等内容进行全面提升改造相关工程于2月15日竣工并验收合格。项目报审价格21051.08万元，审定金额18911万元。 |  |  |  |  |  | 小汤山医院防控新冠肺炎改造工程。小汤山医院对B、C、D、E区病房楼升级改造，改造主要包括：B区病房楼（东侧），面积约5,393平方米，按传染病病房要求进行改造，新增新风系统、负压排风等系统，增设了室外消防水池、污水处理站、两部钢结构楼梯和配套电梯等附属结构；C、D区楼宇，面积约9,187平方米，按医护用房要求进行改造，对原有室内地面、墙面、顶棚进行修缮并开展相应室内装饰装修工程；E区病房楼，面积约5,238平方米，对既有建筑、给排水、电气、采暖、空调等内容进行全面提升改造相关工程于2月15日竣工并验收合格。项目报审价格21051.08万元，审定金额18911万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：面积 |  |  | 19818 | 19818 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合国家验收标准 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 2648.4758 | 2648.4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提高建筑使用寿命 |  |  | ≥5年 | ≥4.5年 | 20 |  | 18 |  | 受应急工程条件限制，不涉及建筑进行结构加固改造。加强日常维护管理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥85% | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，持续改进 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |