| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 18601331979 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.506772 | 139.506772 |  | 139.506772 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.506772 | 139.506772 |  | 139.506772 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：对需要防水维修的屋面进行防水修缮工作，保证屋面不出现漏水存水问题，保证室内用电安全，提升诊疗环境，提高工作效率。项目总投入348.766939万元 |  |  |  |  |  | 实际完成屋面防水2741.88平米，使用资金139.505677元。验收合格100%。资产使用人员满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防水修缮面积 |  |  | 2741.88 | 2741.88 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：防水修缮率 |  |  | 90% | 90 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：每项符合质量验收要求的百分比 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年新增项目完成招投标 |  |  | 5月份 | 完 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2022年新增项目完成项目验收 |  |  | 9月份 | 完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2022年新增项目组织实施 |  |  | 9月份 | 完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 139.506772 | 139.506772 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：降低医院财产损失率 |  |  | 90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后可使用的年限 |  |  | 8年以上 | 8年以上 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：资产使用人员满意度 |  |  | 95% | 95% |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |