| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院发热门诊提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宁涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 88196261 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 166.86 | 166.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 166.86 | 166.86 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市医院管理中心关于迅速启动市属医院发热门诊“一院一策”及生物安全二级实验室能力提升改造工作的通知》，在我院新建临时发热门诊用房。此次发热门诊提升改造项目建设场址位于医院北门的西侧，用于临时筛查、隔离、观察病人。 完成后立即投入使用。 |  |  |  |  | 已于约定时间完工并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | CT室 |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 诊室 |  | 2个 | 2个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 留观室 |  | 2个 | 2个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格 |  | 11月12日 | 11月12日合格 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基础施工 |  | 10月7日完成 | 10月7日完成 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构施工 |  | 10月14日完成 | 10月14日完成 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 装饰装修施工 |  | 11月5日完成 | 11月5日完成 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数 |  | 166.86万元 | 166.86万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 投入使用 |  | 11月30日投入使用 | 11月30日投入使用 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 大于等于80% | 80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |