|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院医疗用房改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 潘学武 | | | | | 联系电话 | | 010-89509288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 419.00 | 419.00 | | 419.00 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 419.00 | 419.00 | | 419.00 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成病房改造、门诊就医环境改造、实验室改造，充分利用医院有限空间，实现更多医疗功能，提升门诊及病房就医环境、提升医疗检查检测能力，达到持续提升医疗服务能力和行业声誉，满足医院面临服务需求日益增加且愈趋多元化要求的目标。 | | | | | | 按时完成了对医院老旧门诊、病房及实验室改造工作，提高医院医疗服务承载力，改善现有就医环境，降低医院院感发生风险，能够满足医院面临服务需求日益增加且愈趋多元化要求的目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建病房（平方米） | | | 503.55 | 503.55 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 实验室改建基础设施（平方米） | | | 160 | 160 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 改建门诊诊疗区（平方米） | | | 1240.22 | 1240.22 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 工程改造验收合格率（%） | | | 100 | 100 | 7 | | 7.00 | |  | |
| 改造房屋质量标准和布局 | | | 优 | 优 | 8 | | 7.00 | |  | |
| 时效指标 | 完成招投标手续、设计及施工前准备工作 | | | 2022.2 | 2022.2 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 完成竣工验收并投入使用 | | | 2022.4 | 2022.4 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | | 419 | 419 | 10 | | 10.00 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务带来的收益 | | | 优 | 优 | 3 | | 2.00 | |  | |
| 医院服务的基础设施条件改善方面 | | | 优 | 优 | 3 | | 2.00 | |  | |
| 通过实验室改造，核酸筛查检测能力得到提升（人次） | | | 10000 | 10000 | 4 | | 3.00 | |  | |
| 配套设施的建成或改造为全院职工的工作/患者的就诊、治疗带来便利方面 | | | 优 | 优 | 4 | | 3.00 | |  | |
| 为医院诊断/治疗提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 优 | 优 | 4 | | 3.00 | |  | |
| 通过病房改造，接收住院病人能力得到提升（万人次） | | | 1.86 | 1.86 | 4 | | 4.00 | |  | |
| 通过门诊改造，门诊接诊能力得到提升（万人次） | | | 35 | 35 | 4 | | 4.00 | |  | |
| 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | | | 优 | 优 | 4 | | 3.60 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 职工满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.60 | |  | |