| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院污水处理及医疗废物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黑予民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997505 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3259400 | 3259400 |  | 3114030.15 |  | 10 |  | 95.54% |  | 9.55 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3259400 | 3259400 |  | 3114030.15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整体保证在达到环保部门设计目标的同时兼顾性价比；实现好的社会效益的前提下经济效益的兼顾；在污水排放的前提下确保排放达标，使系统正常运行；在遵循绿色、环保、节能的前提下，建设环境友好工程实现相关污水排放的可持续性发展。 |  |  |  |  |  | 在达到环保部门设计目标的同时兼顾性价，在污水排放的前提下排放达标，使系统正常运行 通过对医疗废物规范化管理，使医院的医疗废物符合《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》的相关要求，符合国家法律、法规的相关规定。医疗废物规范化管理，能够有效预防医务人员发生职业暴露的风险。通过有效管理和专业处置，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境的危害。 该项目完成年度预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年处理污水量 |  |  | 实际处理量 | 132677吨 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年医疗废物量处置量 |  |  | 实际产生量 | 691067公斤 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：污水排放达到国家环保部门标准 |  |  | 国家标准 | 全年历次检测均符合环保标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：医疗废弃物收集、转运整个环节符合相关规定 |  |  | 《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 《医疗废物管理条例》 | 全年历次检查均合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：竣工验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：污水处理 |  |  | 每月污水排放检测符合相关部门标准 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：医疗废物处置 |  |  | 每日完成清运 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内，资金使用合法合规 |  |  | 311.40 | 311.403015 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善医院污水处理的工作环境条件，为其提供良好的工作环境，消除安全隐患。．污水处理配套设施的改造为全院污水处理的正常运行提供了保障。有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境的危害 |  |  | 环境优良，安全隐患得以消除 | 环境优良，安全隐患得以消除 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善医院污水处理的工作环境条件，为其提供良好的工作环境，消除安全隐患。．污水处理配套设施的改造为全院污水处理的正常运行提供了保障。 |  |  | 环境优良，安全隐患得以消除 | 环境优良，安全隐患得以消除 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：医院产生废水全部达标 |  |  | 全年产生污水全部处理合格后排放至市政管网，无污染环境现象产生 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：全年医疗废物量全部无害化处置 |  |  | 全年产生医疗废物全部无害化处置，无污染环境现象产生 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面 |  |  | 职工工作、患者生活更加便利 | 职工工作、患者生活更加便利 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障和推动医院内涵式发展方面 |  |  | 持续为医院职工和患者提供服务 | 持续为医院职工和患者提供服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工／就诊患者满意度 |  |  | 达98% | 97% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响 ，污水投药处置及医废收集处置转运的各项要求提高 |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | 达98% | 97% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响 ，污水投药处置及医废收集处置转运的各项要求提高 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.55 |  |  |  |