| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院核酸基地医院能力提升（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张月宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 83997323 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 3080819.29 | 2682100 | 10 |  | 87% |  | 8.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 3080819.29 | 2682100 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测组《关于进一步提升核酸检测能力的通知》（京防组检发〔2022〕2号）文件精神，根据市领导的批示及《市检疫检测工作组关于市级核酸检测能力建设经费保障的请示》，需达到3万管/日的检测能力。 |  |  |  |  |  | 为贯彻落实北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测组《关于进一步提升核酸检测能力的通知》（京防组检发〔2022〕2号）文件精神，根据市领导的批示及《市检疫检测工作组关于市级核酸检测能力建设经费保障的请示》，达到了3万管/日的检测能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | 104 |  | 104 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 1. 核酸提取仪等设备质量 |  | 达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。 |  | 已购置的设备达到了临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 2．设备验收合格率 |  | 通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100%。 |  | 已购置的设备通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100% |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 3．市属医院国家公共实验室和市级核酸检测基地检测能力 |  | 3万份 |  | 3万份 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 确保如期实现能力提升 |  | 2022.12 |  | 2022.10前已完成 |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 308.081929万元以内 |  | 268.21万元 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足我市疫情防控核酸检测要求 |  | 优 |  | 优 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  | 处理率达100% |  | 所有设备利用的耗材按照院感要求处理率达100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 设备持续发挥的作用年限约为6年-10年。 |  | 设备持续发挥的作用年限为6年-10年。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |