| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院疫情防控病房应急改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔建义 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322049 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 676.08 |  | 676.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 676.08 |  | 676.08 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市委市政府关于防控新型冠状病毒肺炎疫情工作部署和要求，我院启动21床负压隔离病房改造项目，2020年2月3日市重大项目办公室组织召开的地坛医院应急工程指挥部第三次现场会上将该项目纳入应急工程指挥部统一协调。项目改造范围为我院病房楼南楼六层原骨科、泌尿外科病房改造为21床负压隔离病房，总体改造面积约1300平米. |  |  |  |  |  | 项目已于2020年4月完工验收，2022年市财政评审中心完成评审，2022年底前支付尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | ＝1300平米 | 1300 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收 |  |  | 定性合格 | 完工验收合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制金额 |  |  | ＝6760751.04元 | 6760751.04 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共卫生应急能力建设 |  |  | 定性提高 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政府对突发传染病的救治压力 |  |  | 定性减轻 | 减轻 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |