|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 （2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | |
| 项目负责人 | | 唐命 | | | | 联系电话 | | 83024311 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 159.527473 | 159.527473 | 159.527473 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.527473 | 159.527473 | 159.527473 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过消防泵房改造，满足最新《建筑设计防火规范GB50016-2014》中对消防给水系统在火灾持续时间内消防给水用量的要求，消除重大安全隐患，为医院住院患者提供安全的休闲康复环境，提高火灾应急处置能力，确保住院患者安全。 | | | | | 2022年6月已完成回龙观医院安全隐患整治项目合同签订，2022年9月已完成所有工程量和竣工验收。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防泵房新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | 改造107.9平方米，改建90.6平米 | 改造107.9平方米，改建90.6平米 | 5 | 5 | 无 | |
| 消防强弱电系统改造数/结点 | | 4个型号配电柜系统，弱电增加30个消防地址 | 4个型号配电柜系统，弱电增加30个消防地址 | 5 | 5 | 无 | |
| 消防给水、安装室内暖气消防水箱和消防控制等系统改造数/个结点 | | 不锈钢消防水箱2座，室内消火栓2台，自动喷淋泵2台，湿式报警阀2个 | 不锈钢消防水箱2座，室内消火栓2台，自动喷淋泵2台，湿式报警阀2个 | 3 | 3 | 无 | |
| 消防泵房室外道路改造面积数 | | 500平方米 | 500平方米 | 2 | 2 | 无 | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | 达到《建设工程消防验收评定标准》和《建设工程消防监督管理规定》等消防法规的质量验收标准 | 达标 | 8 | 8 | 无 | |
| 竣工验收合格率 | | 达到100% | 达到100% | 7 | 7 | 无 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2022年6月30日前 | 2022年6月前达完成方案制定及前期准备工作 | 2 | 2 | 无 | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2022年7月10日前 | 2022年6月30日完成招标工作和签订合同 | 2 | 2 | 无 | |
| 组织实施 | | 2022年7月10日前 | 2022年7月1日开始组织实施 | 2 | 2 | 无 | |
| 完成项目验收 | | 2022年12月20日前 | 2022年9月29日完成项目验收 | 2 | 2 | 无 | |
| 项目实施满意度调查 | | 2022年12月左右 | 2022年12月完成满意度调查 | 2 | 2 | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 199.409341万元 | 185.88万元 | 10 | 9.83 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 9.5 | 无 | |
| 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | 无 | |
| 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 | | 提供便利 | 提供便利 | 10 | 9.33 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 | | 10年 | 10年 | 2 | 2 | 无 | |
| 保障和推动医院内涵式发展方面 | | 推动 | 推动 | 3 | 2.5 | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | 超过90% | 93% | 3 | 3 | 无 | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | 超过90% | 超过90% | 2 | 2 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.16 |  | |