| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院辛亥滦州起义纪念园文物保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐向纯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83183532 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 221 | 221 |  | 218.870767 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 221 | 221 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对辛亥滦州起义纪念园内的石质文物、衣冠冢、纪念塔、甬路、道路等维修，消除纪念园安全隐患以及各类病害。 |  |  |  |  |  | 通过对辛亥滦州起义纪念园内的石质文物、衣冠冢、纪念塔、甬路、道路等维修，消除纪念园安全隐患以及各类病害。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 纪念塔 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 登山道路 |  |  | 200米 | 200米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 纪念碑、石门 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 衣冠冢、石屏 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量规范标准 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定及前期准备工作 |  |  | 3月 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 6月 | 6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 7月 | 7月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 次年3月 | 次年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目实施满意度调查 |  |  | 次年3月 | 次年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 221万元 | 218.870767 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少后期维修成本 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 消除安全隐患 |  |  | 消除 | 消除 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 整体环境提升 |  |  | 环境提升 | 环境提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥作用的期限 |  |  | 15年 | 15年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 大于90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |