| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全隐患整治（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董文洲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83183535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.789263 |  | 19.789263 | 19.789263 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.789263 |  | 19.789263 | 19.789263 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对门诊楼基础设施改造项目，可减少维修费用，能提高保障患者就医环境及就医质量，减少医患矛盾发生，提高社会效益。支付项目尾款 |  |  |  |  |  | 通过对门诊楼基础设施改造项目，可减少维修费用，能提高保障患者就医环境及就医质量，减少医患矛盾发生，提高社会效益。支付项目尾款 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮门诊楼面积 |  | 3000平方米 |  | 3000平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量规范标准 |  | 符合北京市建设工程质量规范标准 |  | 符合北京市建设工程质量规 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 支付尾款 |  | 2022年4月前 |  | 2022年4月27日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 24.358624万元 |  | 19.789263万元 | 10 |  | 8 |  | 项目净结余 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 改善医院职工/患者的工作就医条件 |  | 消除安全隐患 |  | 消除安全隐患 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊楼的医疗环境 |  | 显著改善 |  | 显著改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 门诊楼修缮持续发挥作用的期限 |  | 20年 |  | 20年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 (10) | 医院职工/患者的满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |