| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 谷庆隆 |  |  | 联系电话 | 85695224 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1708 | 1911.48 | 1911.48 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1708 | 1911.48 | 1911.48 | — |  | — |
|  |  | 上年结转结资金 | - | - | - | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | - | - | - | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过购置全自动血型分析仪等36台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断、治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体水平，使我院的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好的服务于患儿，为建设和谐社会贡献出更大的力量。 |  |  |  | 通过购置全自动血型分析仪等36台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断、治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体水平，使我院的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好的服务于患儿，为建设和谐社会贡献出更大的力量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标（15） | 购置全自动血型分析仪等设备台（套） | 36 | 36 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标（15） | 设备质量 | 购置有批准文号，注册登记证等符合国家标准和行业标准规定，并符合临床使用需求的全新设备 | 购置有批准文号，注册登记证等符合国家标准和行业标准规定，并符合临床使用需求的全新设备 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 所有设备培训人员合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标（10） | 完成方案制定和前期准备工作 | 2022年5月底前 | 2022年5月底前 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2022年7月底前 | 2022年7月底前 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2022年9月底前 | 2022年8月底前 | 2 | 1.5 | 因场地实际安装条件问题，1台设备（睡眠监测系统）目前尚处于安装阶段 |
|  |  |  | 完成项目验收 | 2022年10月底前 | 2022年8月底前 | 2 | 1.5 | 因场地实际安装条件问题，1台设备（睡眠监测系统）目前尚处于安装阶段 |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 | 2022年10月底前 | 2022年8月底前 | 2 | 2 | 无 |
|  |  | 成本指标（10） | 项目预算控制数 | 1708 | 1911.48 | 10 | 10 | 年中预算追加203.48 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备完善医院医疗设备体系，满足医院对诊断、治疗等医疗服务的需求方面 | 较显著 | 较显著 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 设备年平均使用率 | 81.9% | 68.3% | 10 | 8 | 部分设备由于配套系统升级、物价申请中、检测项目申请中、无相关病人等原因未使用 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用年限 | 不少于5年 | 不少于5年 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 患者满意度 | 达90%以上 | ＞95% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 | 达90%以上 | ＞95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |