|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院发热门诊提升改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 施云建 | | | 联系电话 | 85231127 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 3200.01 | 3200.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 3200.01 | 3200.01 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 积极贯彻落实北京市医院管理中心关于提升发热门诊改造工作要求，全面提升我院发热门诊服务水平和核算检测能力，积极应对今年秋冬季节可能出现的新冠肺炎疫情高峰，通过提升改造，进一步完善医院就医流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，配备符合规范标准的检验、影像、急救、核算检测设备，医疗服务和核算检测能力满足疫情应对需要。 | | | | 积极贯彻落实北京市医院管理中心关于提升发热门诊改造工作要求，全面提升我院发热门诊服务水平和核算检测能力，积极应对2020年秋冬季节可能出现的新冠肺炎疫情高峰，通过提升改造，进一步完善医院就医流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，配备符合规范标准的检验、影像、急救、核酸检测设备，医疗服务和核算检测能力满足疫情应对需要。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发热门诊提升改造面积 | ≥4897平方米 | 4897 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成竣工验收 | ≤2020.12月 | 2020.11.15 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 2022年项目尾款 | =3200.01万元 | 3200.01 | 20 | 15 | 工程单位对审定金额存在异议，拒绝开具发票，多次沟通未果，后依据合同直接付款。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完善医院就医流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，配备符合规范标准的检验、影像、急救、核算检测设备，医疗服务和核算检测能力满足疫情应对需要。 | 改善 | 改善 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |