项目支出绩效自评表

（	2022	年度）

| 项目名称 |  | 国际展览中心新馆轻症方舱医院工程建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29667.13 | 15000 |  | 15000 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29667.13 | 15000 |  | 15000 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据北京市政府统筹安排，在北京市集中隔离工作组指导下，北京中国国际展览中心新馆（简称新国展）轻症方舱医院于2022 年 4 月 26 日开始筹备，按照整建制布局设置相对独立的 8 个建制单元，每个展厅为1 个建制单元，总床位共计9980张（W1、W2每单元1000 张床位，W3、W4、E1、E2、E3、E4每单元1330张床位）。完成改造面积约12.8万平方米。 |  |  |  |  |  | 已按照疫情防控要求,新国展方舱所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资,方舱具备疫情防控保障能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 轻症床位 |  |  | 9980床位 | 实际9980床位 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 |  |  | 定性优秀 | 建设质量结果100%符合疫情防控相关要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保如期实现能力提升 |  |  | 3个月内 | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 根据新国展方舱合同审核意见总造价 |  |  | ≤29667.13万元 | 财政实际拨付首款15000万元 | 20 | 15 | 已完成项目首款支付15000万元,尾款待评审后申请。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我市疫情防控轻症方舱医院要求 |  |  | 定性优秀 | 100%满足我市疫情防控轻症方舱医院要求 | 20 | 15 | 方舱医院建成不久后,根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |