项目支出绩效自评表

（	2022	年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院国际展览中心新馆方舱医院第二批开办费及运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5733.88 | 5733.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5733.88 | 5733.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市政府统筹安排，为贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部署，北京中国国际展览中心新馆方舱医院由北京大学人民医院牵头建立方舱管理团队，首都医科大学宣武医院为方舱医院的建设方。依据人民医院提供的运行方案，申请所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤保障物资等财政资金予以保障。 |  |  |  |  |  | 跨年度项目,2022年底追加项目资金未支出, 按照疫情防控要求,项目于2023年度支付购置新国展方舱所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资,方舱具备疫情防控保障能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 方舱单元 |  |  | 6个 | 6个方舱单元 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 |  |  | 100% | 质量结果100%符合疫情防控相关要求 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 满足北京市疫情防控领导小组工作要求 |  |  | 100% | 未达到1年 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我市疫情防控轻症放舱医院要求 |  |  | 100% | 100%满足我市疫情防控方舱医院要求 | 30 | 25 | 方舱医院建成不久后,根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |