| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘芳 |  |  |  | 联系电话 | 58266777 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1027.9985 | 1027.9985 | 1027.9985 | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1027.9985 | 1027.9985 | 1027.9985 | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023年消除现有基础设施安全隐患，提高我院基础运行安全，保障医教研工作顺利开展，提升工作及就诊环境，提高职工及病患满意度。对崇文门西院区内地面进行重新铺装，对西院区急诊楼坡道地下排污管路进行改造，更新西院区蒸汽锅炉设备，对东院区热力站内换热系统进行更新改造，对东院区配电室内部分输配电设备进行更新改造。项目总金额：2056万元（其中：2022年1028万元、2023年1028万元） |  |  |  |  | 西院区蒸汽锅炉设备更新项目，东院区热力站内换热系统更新改造项目，崇文门西院区内地面铺装项目，西院区急诊坡道地下排污管路改造项目已完成。东院区配电室内部分输配电设备改造项目目前正在施工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生活水换热设备、蒸汽锅炉设备 |  |  | 14套 | 14套 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 配电室改造、排污管道修缮、地面铺装工程 |  |  | 修缮改造工程完成 | 修缮改造大部分都已完工 | 10 |  | 9 | 东院区配电室内部分输配电设备改造项目目前正在施工 |
|  |  | 质量指标 | 达到建筑工程施工质量验收标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 达到北京市建筑施工规范要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定及前期准备工作 |  |  | 2022.05 | 2022.05 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同、改造工程组织实施 |  |  | 2022.08-2022.12 | 2022.08-2022.12 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1027.9985万元 | 1027.9985万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提供良好的工作/就诊环境 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医院服务的基础设施条件改善 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 |  |  | >95% | >95% | 5 |  | 4 | 提高职工的满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |