附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **同仁医院安全隐患整治项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院安全隐患整治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京同仁医院 | | |
| 项目负责人 | | 刘芳 | | | | | 联系电话 | | 13911070893 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 426.67 | 426.67 | | 426.67 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 426.67 | 426.67 | | 426.67 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 更新更换设备，消除首都医科大学附属北京同仁医院基础设施隐患,提高医院后勤保障能力，提升设备设施能源利用效率，促进节能减排，改善医院环境，为人民群众提供优质便捷的医疗服务和良好的就医空间环境。 | | | | | | 完成了西区老旧电力设备、亦庄院区老旧失效ups电源、亦庄院区电梯的更新改造，消除首都医科大学附属北京同仁医院基础设施隐患,提高医院后勤保障能力，提升设备设施能源利用效率，促进节能减排，改善医院环境，为人民群众提供优质便捷的医疗服务和良好的就医空间环境。 | | | | |
| 绩  效  指  标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 西区老旧电力设备更新、亦庄院区老旧失效ups电源更新、亦庄院区电梯更新 | | | 57套 | 57套 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 达到的工程质量验收规程 | | | 高中低 | 高 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成项目验收、项目实施满意度调查 | | | 2023.12 | 2023.12 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 426.67万元 | 426.67万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 | | | 高中低 | 高 | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |