附件2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院国际展览中心新馆轻症方舱医院工程建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 9000 |  | 8751.400684 |  | 10 | 97.24% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 9000 |  | 8751.400684 |  | 10 | 97.24% | 9.7 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市政府统筹安排，在北京市集中隔离工作组指导下，北京中国 国际展览中心新馆（简称新国展）轻症方舱医院于2022年4月26日 开始筹备，按照整建制布局设置相对独立的8个建制单元，每个展 厅为1个建制单元，总床位共计9980张（W1、W2每单元1000张床 位，W3、W4、E1、E2、E3、E4每单元1330张床位）。完成改造面积 约12.8万平方米。 |  |  |  |  |  | 已经根据市政府统筹安排，在北京市集中隔离工作组指导下，北京中国国际 展览中心新馆（简称新国展）轻症方舱医院于2022年4月26日开始筹备，按 照整建制布局设置相对独立的8个建制单元，每个展厅为1个建制单元，总床 位共计7320张，完成改造面积约12.8万平方米。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 床位数 |  |  | 9980张 | 7320张 | 20 | 15 | 计划8单元9980张，实际建设6单元 7320张，预留两单元只接通水电空 调。 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关 要求 |  |  | 质量结果符合 疫情防控相关 要求 | 质量结果符合疫情 防控相关要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保如期实现能力提升 |  |  | 3个月完成 | 3个月完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 根据新国展方舱合同审核意 见 |  |  | 29667.13万元 | 8751.4万 | 10 | 9 | 财政资金实际到位9000万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足我市疫情防控轻症放舱 医院要求 |  |  | 优良中低差 | 优，基本满足我市 疫情防控轻症放舱 医院要求 | 30 | 27 | 部分时段床位不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.7 |  |  |