附件3

项目支出绩效自评表

（	2023	年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198729 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3112.48 | 3112.48 |  | 3112.48 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3112.48 | 3112.48 |  | 3112.48 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置螺旋CT、血管OCT联合造影一体机等32台/套 设备，完善医院检查和治疗体系建设，为医院开展微 创手术和提供优质的治疗服务提供有效的硬件条件保 障，降低患者等待时间，提升医院整体诊疗水平。 |  |  |  |  |  | 跨年度项目，2023年已完成前期工作，下一步将按计划进行设备 安装、试运行和培训等工作，将逐步完成与使用效果相关的绩效 目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2022年尾款及2023首 款支付时间 |  |  | ≤2023年 10月底 | 已于2023年10 月底完成2022 年尾款及2023 首款支付。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 2023年新增购置项目 完成方案制定和前期 准备工作时间 |  |  | ≤2023年6 月底 | 已于2023年6月 完成新增购置 项目完成方案 制定和前期准 备工作。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到临床使用标准并 有效提升服务质量 |  |  | 100% | 按进度设备陆 续安装验收， 已验收设备满 足临床使用标 准，有效提升 设备服务质量 | 15 | 13 | 部分设备按进度陆续安装 验收，未投入使用的设备 尚不能评价。 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 按进度设备陆 续安装验收， 已验收设备合 格率达到100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足临床日常和重点 专科开展治疗和检查 的需求 |  |  | 100% | 按进度设备陆 续安装验收， 已验收设备满 足临床日常和 重点专科开展 治疗和检查的 需求 | 15 | 13 | 部分设备按进度陆续安装 验收，未投入使用的设备 尚不能评价。 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 设备在一定时期内持 续发挥其作用 |  |  | 发挥的作 用年限≥8 年 | 预计设备使用 及发挥的作用 年限8年。 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |