| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院东院 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑军 |  |  | 联系电话 | 13621284973 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12,697.156908 | 17,107.156908 | 17,107.156908 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4410 | 4410 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 12,697.156908 | 12,697.156908 | 12,697.156908 | — | 100.00% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京朝阳医院东院建设工程项目是加快推进非首都功能疏解、有效缓解北京东部地区医疗资源匮乏的重要举措，东院设置床位1000张，建成后本部将由目前1380张床位疏解为800张床位。本项目自2016年起，一直被市政府列入北京市重点工程。本项目位于朝阳区常营定福庄医疗规划区域内，项目四至：东至规划辛庄路（现东十里堡路）、南至规划常营南路、西至规划双桥东路、北至规划常营中街。总用地面积：72189.556平方米（108亩），其中：代征绿地面积：10981.487平方米(16．5亩）、建设用地面积：61208.069平方米（92亩）。本项目新建总建筑面积198432平方米（其中，地上建筑面积110174.524平方米，地下建筑面积88257.476平方米），由四座建筑组成。其中，医疗综合楼地下三层、地上十二层，总建筑面积197372平方米（其中，地上建筑面积110114.524平方米，地下建筑面积87257.476平方米）；锅炉房地下一层，建筑面积500平方米；污水处理站地下二层，建筑面积500平方米；液氧站地上一层，建筑面积60平方米。配套建设给水、中水、雨污水、热力、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程和市政给水、中水、雨污水、热力、外电源、天然气、通讯等红线外市政工程。 |  |  |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设工程位于北京市朝阳区常营定福庄地区，四至范围：东至规划辛庄路、南至规划常营南路、西至规划中的双桥东路、北至规划中的常营中街。总用地面积72189.566㎡，总建筑面积198432㎡，其中地上建筑面积110114.5㎡，地下建筑面积87257.5㎡。2023年3月21日取得北京市规划和自然资源委员会朝阳分局建设工程规划核试验（验收）意见；2023年4月27日完成东院建设工程竣工验收备案。2023年5月29日正式开诊营业。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划批复面积 | =198,432平方米 | 198,432平方米 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到优质工程水平 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 2023年成本 | =17,107.156908万元 | 17,107.156908万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 疏解非首都功能 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 营造宜居的医院环境 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 结构设计寿命 | ≥50年 | 50年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |