| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 积水潭医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 总务处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨旭波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516694 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1109.97 | 1109.97 |  | 1109.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1109.97 | 1109.97 |  | 1109.97 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证新街口院区东路的正常供水供暖工作，排除因跑冒滴漏造成的安全隐患及水资源的浪费。解决电路系统安全隐患问题，保障安全用电；将回龙观院区净化空调系统的冷水管路部分一分为二，在裙楼楼顶安装一套冷源设备，供给手术室、ICU、产房共三个净化区域夏季制冷、除湿使用。预计工程完工后达到如下效果： 实现净化区空调系统冷源与主楼冷源独立运行。工艺性空调与舒适性空调分开控制，实现能源有效管理，按需分配。 重点保障手术室、ICU、产房的夏季空调运行状态，更好的保障净化区环境安全、舒适，为医护工作保驾护航。 |  |  |  |  |  | 新街口院区东路的能够正常供水供暖工作，解决跑冒滴漏问题。解决电路系统安全隐患问题，保障安全用电。净化区空调系统冷源与主楼冷源独立运行，实现能源有效管理，按需分配。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管道改造 |  |  | 1518米 | 1518米 | 3 |  | 0 |  | 项目实施中 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控 |  |  | 945米 | 945米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新装高压环网柜 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 急诊楼VRV空调室内机 |  |  | 3160米 | 3160米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 更新补水罐 |  |  | 500米 | 500米 | 3 |  | 0 |  | 项目实施中 |  |
|  |  |  | 更新幕墙玻璃 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 更新软水系统 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 0 |  | 项目实施中 |  |
|  |  |  | 更新交换罐 |  |  | 3台 | 3台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新装变压器 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘门 |  |  | 6套 | 6套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新门诊楼冷水机组改造 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所及产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年4月底完成计划内施工项目验收，完成尾款支付工作。（2022年度安全隐患项目） |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2023.5完成项目院内立项程序； 2023.7月完成项目院外立项程序。 2023.8-11启动完成招标工作并签订合同；2023.9-2024.12完成年度内计划施工，完成付款指标，完成验收及决算。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济指标 | 成本控制数 |  |  | ≤1109.97万元 | 1109.97万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 营造安全的运行环境，预防安防安全隐患的发生；提高医护人员安全感 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 开展医患满意度评价 |  |  | ≥90 | 90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |