附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院160地块西医门诊部开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴燕焱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911662862 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 709 |  | 631 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 709 |  | 631 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、医用设备购置：根据160地块西医门诊部工作特点，满足开业基本医疗需求。2、信息化建设：按照160地块西医门诊部建设地点特殊性，合理布局信息化建设并兼顾与安贞院区信息互联互通，信息共享，保证信息安全需求。3、办公设备购置：利用科学合理的办公设备购置，保障安贞医院160地块西医门诊部在医疗、行政等科室功能空间的使用需求，提高医疗治疗效率，优化就诊人员就医流程，提供更好的就诊环境，提供更加优质的医疗保障服务工作。4、门诊部如期开诊，在城市副中心搬迁工作中起到医疗先行的重要保障作用。 |  |  |  |  |  | 1医用设备购置：医用设备按计划完成购置、调试安装，运行正常；2、信息化建设：完成医院信息系统保持一致，根据副中心门诊实际情况进行优化调整；3、办公设备购置：根据门诊部所在办公区域实际条件设计布局，基本满足门诊部医疗、行政等科室功能空间需求，提升医疗治疗效率，优化就诊人员就医流程，提供了舒适地就诊环境；4、安贞医院副中心门诊部按照政府要求时间点完成开诊准备工作，于2023年12月25日正式开诊，为市政府第二批行政办公区搬迁提供了医疗保障服务。 2024年已全额支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备 |  |  | 70套 | 70套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置信息化建设设备 |  |  | 1（批） | 1（批） | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置救护车 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置办公设备 |  |  | 1（批） | 1（批） | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医用设备、办公设备、救护车、信息化设备验收合格率备、救护车、信息化设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定 |  |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成采购工作 |  |  | 2023年12月 | 2024年3月 | 5 |  | 4 | 救护车2024年3月完成采购工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | 709万 | 709万 | 10 |  | 10 | 2024年已全额支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升160地块医疗服务 |  |  | 提升医疗服务 | 提升医疗服务 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥作用 |  |  | 满足单位与社会需求 | 满足单位与社会需求 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医护工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |