附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院安全隐患整治第一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵汝生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64456986 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3331.5475 |  | 0 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3331.5475 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 安贞医院朝阳院区地下综合管沟建设工程。在建设过程中因院内规划变更及医疗设备设施的增加导致院区地下管线错综复杂常出现管线交叉等问题。为进一步优化地下专业管线功能保障医院安全运行的前提下我院地下管网系统于2011年进行初步测绘。经过12年的地下管网排查梳理，结合相关专业国标规范等依据我院计划于通州院区启用后对朝阳院区地下管网系统进行全面改造。 |  |  |  |  |  | 北京安贞医院朝阳院区安全隐患整治地下管沟第一批分为设计、电力设计、监理、施工、造价、勘探六个分项已于2024年4月25日完成全部招标及合同审计签订工作，2023年未支出，2024年已按照合同约定付款。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成设计、测绘、监理、 施工合同签订 监理、施工合同签订 完成设计、测绘、监理、施工合同签订 |  |  | 2024.4月 | 2024.4月 | 50 |  | 50 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 降低低压电缆及管线安全隐患提升后勤能源供应稳定性 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可保障后勤能源供应长期稳定运行 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 经济成本指标 | 2023年总预算数控制在3331.5475万元以内 |  |  | ≤3331.5475万元 | 3331.5475万元 | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |