附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院通州院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97000 | 97000 |  | 49712.09456 |  | 10 |  | 51.25% | 5.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 97000 | 97000 |  | 49712.09456 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目基本完工，资金使用合法合规，严格按照概算批复控制总投资 |  |  |  |  |  | 截止到2023年年底项目已基本完工，资金支付及时准确，严格按照概算批复控制总投资（指标完成情况与“首都医科大学附属北京安贞医院通州院区建设项目”合并评价） |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 分部分项工程验收合格 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底基本完工 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在概算批复内，资金使用合法合规 |  |  | ≤107000万元 | 59712.09456万元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目旨在提高医院运营的安全性和稳定 |  |  | 得到提高 | 项目投入使用后可提高医院运营的安全性和稳定 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升医院运营管理的可靠性、安全性，更好的保障医务人员、患者的工作、就诊环境 |  |  | 得到保障 | 项目投入使用后可提升医院运营管理的可靠性、安全性，保障医务人员、患者的工作、就诊环境 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后可大幅消除医院运营管理的安全隐患，有效提高医院运营管理的安全性和稳定性 |  |  | 得到保障 | 项目投入使用后可提升医院运营管理的可靠性、安全性，保障医务人员、患者的工作、就诊环境 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工/患者满意度 |  |  | ≥90 | 项目投入使用后可提升职工和患者满意度 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.1 |  |  |