|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇产医院西院区抗震加固及综合改造工程（尾款） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京妇产医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨晓睿 | | | | | 联系电话 | | 52277397 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1783.71 | | 1783.71 | 1783.71 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1783.71 | | 1783.71 | 1783.71 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目完成房屋改造、室外管网改造和锅炉设备更新、建设全院标识导引系统等四项综合改造任务，彻底解决西院区设施条件的掣肘问题，改善医院就诊环境，排除安全隐患。 | | | | | | 本项目经建委质量监督部门验收合格，达到工程质量标准,达到预期目标。改善了医院就诊环境，排除了安全隐患。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建基础设施 | | 6876平方米 | | 6876平方米 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 工程质量验收 | | 达到《北京市建设工程质量条例》标准 | | 达到《北京市建设工程质量条例》标准 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | 2023年12月前 | | 2023年12月前 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制数 | | 1783.71万元 | | 1783.71万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高医院服务的基础设施条件 | | 改善就医环境、缓解医患矛盾；为学科建设和科研工作提供硬件设施保障；解决存在的安全隐患。 | | 改善就医环境、缓解医患矛盾；为学科建设和科研工作提供硬件设施保障；解决存在的安全隐患 | 20 | | 19 |  | |
| 对配套基础设施建设的推动作用 | | 进一步完善基础设施建设，消除安全隐患，有利于医院可持续发展。 | | 进一步完善基础设施建设，消除安全隐患，有利于医院可持续发展。 | 10 | | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | ＞90 | | ＞90 | 10 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |