附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院污水处理及医疗废物处置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 钱玉松 | | | | | 联系电话 | | 83997501 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 330 | 309.828139 | | 309.828139 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330 | 309.828139 | | 309.828139 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 整体保证在达到环保部门设计目标的同时兼顾性价比；实现好的社会效益的前提下经济效益的兼顾；在污水排放的前提下确保排放达标，使系统正常运行；在遵循绿色、环保、节能的前提下，建设环境友好工程，实现相关污水排放的可持续性发展。 通过对医疗废物规范化管理，使医院的医疗废物符合《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》的相关要求，符合国家法律、法规的相关规定。医疗废物规范化管理，能够有效预防医务人员发生职业暴露的风险。通过有效管理和专业处置，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境的危害。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年处理污水量 | | | 145088 | 131733 | 10 | | 8 | 以医院实际污水产生量为准 | |
| 医疗废物处置量 | | | 598944 | 766900 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 污水排放达到国家环保部门标准 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 |  | |
| 医疗废弃物收集、转运整个环节符合相关规定 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 按相关标准完成污水处理及医疗废物处置 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | | 330 | 309.828139 | 10 | | 9 | 因招标后中标金额差异原因 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善医院污水处理的工作环境条件，为其提供良好的工作环境，消除安全隐患 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 污水排放达到国家环保部门标准、医疗废弃物收集、转运整个环节符合相关规定 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 医院就诊患者满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | |