附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨爱民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18613870871 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 233.77 | 233.77 |  | 233.77 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 233.77 | 233.77 |  | 233.77 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 过九病区加固改造，可以从根本上解决安全隐患，为医院住院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力；满足医患日常需求，工程质量要求合格。 |  |  |  |  |  | 按预期完成100% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 整体加固面积 |  |  | 2040㎡ | 2040㎡ | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定及前期准备工作： |  |  | 2023年3月前 | 2023年3月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023年6月前 | 2023年6月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 2023年6月至2023年9月 | 2023年6月至2023年9月 | 5 |  | 3 | 因“7.31”的汛情影响了工期 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 |  | 4 | 同上 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 233.77 | 233.77 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 年节约维修费用 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 |  |  | 得到改善和提高 | 得到改善和提高 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 医院服务的基础设施条件改善方面 |  |  | 得到改善和提高 | 得到改善和提高 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对环境不会带来不利影响 |  |  | 合格率100% | 合格率100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障和推动医院内涵式发展方面 |  |  | 保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀 | 保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善医院职工/患者的工作就医条件 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |