附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小汤山方舱医院改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京小汤山医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨磊 | | | | | 联系电话 | | 18601331979 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 452.753377 | 452.753377 | | 452.753377 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 452.753377 | 452.753377 | | 452.753377 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | / |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要指示精神，根据北京市疫情防控工作总体要求，按照市医管中心统一部署，对我院战备病区按照市级方舱标准进行了改造。为满足方舱设置规范要求和实现市级方舱功能，由建工集团项目部紧急实施完成了硬件设施升级改造，确保了方舱5月1日如期启用，改造后从入境人员集中隔离点转换为方舱医院，接收轻症及无症状感染患者。 | | | | | | 确保了方舱5月1日如期启用，改造后从入境人员集中隔离点转换为方舱医院，接收轻症及无症状感染患者。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：符合质量验收规程 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤452.753377万元 | 452.753377万元 | 30 | | 30 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：接收轻症及无症状感染患者 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |