附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院信息化建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 田宗梅 | | | | | 联系电话 | | 15301370627 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1040.30 | 1040.3 | | 1040.30 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1040.30 | 1040.3 | | 1040.30 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目期目标：新建综合楼中建设智慧病房、急诊急救信息系统、智慧后勤等信息化系统及网络基础运行环境，确保新大楼正常开展诊疗业务和医疗管理工作。  本年度项目金额：1040.30万元。 | | | | | | 建成急诊急救综合楼急诊急救信息系统、叫号与信息发布系统、智慧后勤等信息化系统及网络基础运行环境，确保了新大楼正常开展诊疗业务和医疗管理工作。完成年度项目金额1040.30万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化项目数量 | | | 5套 | 5套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 信息化项目符合国家标准 | | | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案指点和前期准备工作 | | | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2023年11月 | 2023年11月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成信息化项目建设 | | | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1040.30万元 | 1040.30万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 信息化项目在一定时期内持续运行 | | | ≥10年 | 持续运行中 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥80% | 80% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥80% | 80% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |