| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院发热门诊提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  | 联系电话 | 18911662992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.29 | 49.29 | 49.28744 | 10 |  | 99.99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.29 | 49.29 | 49.28744 | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过改造2537平方米发热门诊、CT室、留观病房、负压病房、医护配套用房、负压手术室等设施，完成提升改造，全面形成服务能力。经审核项目总金额2097.49万元，项目起始时间2020年，完成时间2020年。各年度资金情况为2020年支付2048.20万元，2022年12月完成尾款49.29万元支付。 |  |  |  |  | 2020年完成发热门诊提升改造，2021年完成竣工手续办理，2022年完成尾款支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改建基础设施的平方数 |  | 2537平方米 | 2537平方米 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 楼房屋面防水改造数 |  | 1100平方米 | 1100平方米 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 内外墙维修内墙数，外墙数 |  | 40平方米 | 40平方米 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 更换门的扇数，更换窗的扇数 |  | 更换门152扇，窗5扇 | 更换门152扇，窗5扇 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 给水、排水、供热、消防等水系统改造数/个结点 |  | 改造7500米，367结点 | 改造7500米，367结点 |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | 达到100% | 达到100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  | 2021.3 | 2021.3 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度预算控制数（万元） |  | 49.29 | 49.28744 |  | 10 |  | 10 | 项目净结余0.00256万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 楼房防水及装修改造可有效使用的年限 |  | 5年 | 5年 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  | 达95% | 达95% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |