| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院负压手术室等改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 | 18911662992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.111584 | 48.111584 |  | 48.111584 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.111584 | 48.111584 |  | 48.111584 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年6月前完成负压手术室及DSA、原腔镜中心腾退异地安置、急诊1-2层建筑物以及设备设施的配套检查室、控制室和工作用房优化改造。达到切实保障医务人员和患者的人身安全，能够严格按照安全生产流程规范操作，保障医院安全平稳运行的总体目标。项目于2021年12月完工并投入使用，该项目施工财政评审金额458.032383万元，中标金额457.279708万元，合同金额457.279708万元，竣工结算审计金额457.281584万元。2021年支付409.17万元， 2022年完成尾款48.111584万元支付。 |  |  |  |  |  | 改造建立一间负压手术室和DSA机房，急诊一配备CT及DR机房及配套控制室区域, 急诊二楼诊区流程改造,通道加装隔断,医用气体管线配齐,符合流线控制的诊室调整等。2021年完工投用，2022年完成尾款支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改建基础设施的平方数 |  |  | 739 | 739 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 2021.6 | 2021.12 |  | 10 |  | 9 | 疫情影响人员管理进度调整 |
|  |  | 成本指标 | 项目年度预算控制数（万元） |  |  | 48.111584 | 48.111584 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 |  |  | 持续提供10年服务 | 持续提供10年服务 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | 达95% | 达95% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |