| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院发热门诊提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜连海 |  |  |  |  | 联系电话 | 13370109529 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,370.65 |  | 1,370.65 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,370.65 |  | 1,370.65 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对发热门诊提升改造，可完善医院流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间，完善了国家儿童医学中心的防控功能，极大地提升了医院在突发重大公共卫生事件时的应对能力。 |  |  |  |  |  | 通过对发热门诊提升改造，可完善医院流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间，完善了国家儿童医学中心的防控功能，极大地提升了医院在突发重大公共卫生事件时的应对能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发热门诊提升改造项目 |  |  | 1栋 | 1栋 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目施工 |  |  | 10月 | 10月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 10月 | 10月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 10月 | 12月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1370.65万元 | 1370.65万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 医院服务的条件改善方面 |  |  | 得到改善和提高，增强疫情防控能力 | 得到改善和提高，增强疫情防控能力 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供良好的工作、就诊环境 |  |  | 环境优良，完善医院流程，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间 | 环境优良，完善医院流程，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 |  |  | 职工工作、患者生活更加便利 | 职工工作、患者生活更加便利 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障和推动医院内涵式发展方面 |  |  | 得到保障和推动，提高发热患儿筛查能力 | 得到保障和推动，提高发热患儿筛查能力 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 95 |  |  |  |