| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京安定医院大兴院区建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安定医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王保根 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552550883 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1000 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1000 | 0 |  | - |  | 0% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目新建总建筑面积152885平方米（其中，地上建筑面积99885平方米，地下建筑面积53000平方米）。配套建设给水、中水、雨水、污水、热力、电力、通讯、天然气、医用气体等室外管线和室外绿化、道路广场、室外照明、围墙大门等室外工程和市政给水、中水、雨水、污水、市政热力、市政电力、市政燃气、市政通讯等红线外市政工程。 |  |  |  |  |  | 正在推进项目前期工作，现已完成设计单位的招标工作，正在开展勘察单位、各类评价单位招标工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建院区房屋面积 |  | 152885平方米 |  | 2022年完成阶段性工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 红线内市政配套 |  | 1项 |  | 2022年完成阶段性工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 红线外市政接驳 |  | 1项 |  | 2022年完成阶段性工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到质量验收规范标准，根据项目建设内容达到建委质检站四方验收、消防验收、人防验收等验收标准 |  | 合格 |  | 按进度计划推进中。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成开工前期工作，实现开工 |  | 2023年底前 |  | 按进度计划推进中。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工程竣工验收 |  | 2027年底前 |  | 按进度计划推进中。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成竣工决算审计 |  | 2028年底前 |  | 按进度计划推进中。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 疏解非首都功能 |  | 达成 |  | 预期达成 | 10 |  | 8 |  | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医疗资源均衡布局 |  | 达成 |  | 预期达成 | 5 |  | 4 |  | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民群众健康水平，推动健康北京建设 |  | 达成 |  | 预期达成 | 5 |  | 4 |  | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对医院多渠道咨询新院区满意度 |  | 大于90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照项目初步设计概算进行成本管控 |  | 不大于165140万元 |  | 不大于165140万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |