附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑伟、管爱民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511027749 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 871.06 |  | 871.06 | 871.06 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，消除医院配电输配的安全隐患，解决现状电缆沟维修空间不足、无法敷设新电缆的问题，保障医院用电安全。 项目期目标： 项目准备阶段，确定招标代理 2023年1-2月 完成方案编制单位及设计招标 2023年3-6月 完成施工图设计 2023年7-9月 完成建设单位及施工单位招标 2023年10-12月 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确定招标代理 |  | 确定招标代理单位 |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 确定方案编制单位及设计单位 |  | 完成方案编制单位及设计招标 |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 施工图设计 |  | 完成施工图设计 |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 确定施工单位 |  | 确定施工单位 |  | 已完成 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目招投标 |  | 1.招投标符合相关法律法规及院内规章制度要求。 2.方案编制及施工图设计符合相关标准要求。 |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  | 871.06 |  | 871.06 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高医院用电的安全性和稳定性，不直接产生经济效益。 |  | 提高医院用电的安全性和稳定性，不直接产生经济效益。 |  | 提高医院用电的安全性和稳定性，不直接产生经济效益。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高医院用电的安全性和稳定性。 |  | 提高医院用电的安全性和稳定性。 |  | 提高医院用电的安全性和稳定性。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完善医院医疗保障能力 |  | 本项目旨在提高医院用电的安全性和稳定性，不直接产生生态效益。 |  | 提升医院电力系统的可靠性、安全性。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善医院医疗保障能力 |  | 项目实施后可大幅消除医院用电的安全隐患，有效提高医院用电的安全性和稳定性 |  | 提升医院电力系统的可靠性、安全性。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 医护技人员的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |