附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区二期建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511027749 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34136.99 | 34136.99 |  | 29266.88 |  | 10 |  | 85.73% | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000 | 15000 |  | 10129.89 |  | — |  | 67.53% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 19136.99 | 19136.99 |  | 19136.99 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成友谊医院通州院区二期工程的建设，配合项目开办费设备设施安装，取得政府各项验收批复，项目整体竣工验收投入使用。 |  |  |  |  |  | 均已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：整体工程 |  |  | 90000平方米 | 90000平方米 | 10 |  | 10 | 超30%变动,填写原因 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：分步分项工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按既定工期完成 |  |  | 完成全部施工，竣工验收投入使用 | 完成全部施工，竣工验收投入使用 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总投资不超概算批复 |  |  | 100719 | 95848.89 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：年度投资不超年度资金批复 |  |  | 15000 | 10129.89 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：医院运营管理的可靠性、安全性，更好地保障医务人员、患者的工作、就诊环境 |  |  | 提升医院运营管理的可靠性、安全性，更好地保障医务人员、患者的工作、就诊环境 | 提升医院运营管理的可靠性、安全性，更好地保障医务人员、患者的工作、就诊环境 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过各种措施，达到节能环保目的 |  |  | 达到设计绿建二星标准 | 达到设计绿建二星标准 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：完善医院医疗保障能力 |  |  | 完善医院医疗保障能力 | 达到完善医院医疗保障能力目的 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：持续服务20年以上 |  |  | 持续服务20年以上 | 可持续服务20年以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：医护技人员的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |