附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58266777 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1345.58 | 1345.58 |  | 1323.84 |  | 10 |  | 98.38% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1345.58 | 1345.58 |  | 1323.84 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年完成亦庄院区儿科门急诊改造方案论证及招标工作，签订合同等工作。为北京市儿童及青少年群体健康提供医疗保障，有效提高经开区及北京市东南区区域优质医疗资源供给水平，缓解医疗资源紧张、区域不平衡、解决本区域就医不方便等问题，满足患儿就近就医需求。 |  |  |  |  |  | 2022年尾款项目按计划已完成并通过验收后投入使用。2023年亦庄院区儿科门急诊改造首款项目已完成设计单位、造价单位、监理单位及施工单位招标和合同签订工作，现场施工中。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 蒸汽锅炉设备、输配电设备等 |  |  | 43套 | 43套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 基础设施改造面积 |  |  | 1452平方米 | 1452平方米 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 排污管路改造 |  |  | 120米 | 120米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 地面铺装 |  |  | 5800平方米 | 5800平方米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到北京市建筑施工规范要求及验收标准 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 达到建筑地面工程施工质量验收规范 |  |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023.06 | 2023.06 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 改造工程组织实施 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定及前期准备工作 |  |  | 2022.11 | 2022.11 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1345.58万元 | 1323.84万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高安防设施的使用效益 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全隐患 |  |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 医院服务的基础设施条件改善方面、提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 儿科患者接诊量 |  |  | 400人次 | 竣工验收投入使用后满足 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 就诊患者及家属 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |