| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 开办费-通州院区设备购置及设施建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王力华 |  |  |  | 联系电话 |  | 18811695830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 253.491793 | 253.491793 | 245.423404 |  | 10 | 97% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 253.491793 | 253.491793 | 245.423404 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 总体项目目标：按市政府对北京友谊医院的功能定位要求，在通州院区信息化建设项目（二期）中，通过巩固信息化基础设施建设、建立平台化应用系统、专科化应用、跨院区远程医疗平台以及物联网系统等，达到卫健委电子病历评价五级和互联互通成熟度四级甲等测评的要求，全面提升通州院区信息化水平。项目2020年-2021年，项目总金额：2945.427793万元，其中2020年度财政资金2691.936万元、2021年度财政资金253.491793万元 本期目标：根据上一年度采购的通州院区信息化建设项目（二期）中各子项目内容（具体项目明细见数据指标内容），2021年度继续进行项目建设实施，开展系统试运行到达验收要求，执行资金额253.491793万元（总项目尾款）。 |  |  |  |  | 达成项目目标，通过本项目建设，能够达到预期目标，巩固了通州院区信息化基础设备设施，扩充了诊疗业务系统使用数量，建立了相关平台化应用系统和专科化应用，提高了智能化患者服务和诊疗工作能力，进一步提升了通州院区的信息化和智慧化水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各类系统及平台 |  | 42项\套 | 实际已完成37项，其他五项不在本次尾款支出项目范围内，但已完成购置。 | 15.00 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络质量 |  | 实现通州院区3层网络架构，实现全覆盖的医院无线外网，为医院提供安全网络，供给应用系统稳定的运行网络环境，为患者提供免费公共网络 | 通过建设，已实现通州院区3层网络架构，实现全覆盖的医院无线外网，为医院提供安全网络，供给应用系统稳定的运行网络环境，为患者提供免费公共网络 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 对多院区同质化医疗支撑质量 |  | 实现通州院区各科室的远程设备配置，能够与西城院区进行基于远程医疗系统的同质化医疗活动，提供7*24小时不间断的视频会议服务能力 | 实现通州院区各科室的远程设备配置，能够与西城院区进行基于远程医疗系统的同质化医疗活动，提供7*24小时不间断的视频会议服务能力 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 专科化系统应用质量 |  | 达到产科电子病历、眼科电子病历的电子化； 达到核医学、超声心动的检查影像结果的网络化存储、调阅，检查报告电子化； 达到对血液透析的诊疗过程的电子化记录 | 达到产科电子病历、眼科电子病历的电子化； 达到核医学、超声心动的检查影像结果的网络化存储、调阅，检查报告电子化； 达到对血液透析的诊疗过程的电子化记录 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 系统平台支撑质量 |  | 医院信息系统达到电子病历评价5级和互联互通成熟度4级甲等的水平 | 医院信息系统已达到电子病历评价5级和互联互通成熟度4级甲等的水平 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设实施 |  | 2021年10月 | 2021年10月前完成 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 系统测试及试运行 |  | 2021年11月 | 2021年11月前完成 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 各子项目验收 |  | 2021年11月 | 2021年11月前完成 | 3.75 | 1.5 | 5个未验收项目中，云胶片系统、核医学信息管理系统、远程超声示教系统、网络提升与集成服务等4个项目，目前已完成建设且系统正式使用，已做了验收工作，正在办理验收报告的签章手续；政务云服务租赁项目，政策因素，按市经信局的政务云规划，仅为医疗机构开放专用的健康云（政务云中的一种行业云），经信局在2021年底完成了该云的政府采购，目前还未批准医院使用，在云资源开放使用后我院开通本项目的云资源并从开通日起算租期。 |  |
|  |  |  | 整体项目验收 |  | 2021年12月 | 未完成整体验收 | 3.75 | 0 | 申报时此项制定的目标为2022年12月，但在此表中却为2021年12月，按项目的实施计划目前整体项目应还未竣工验收，因此造成了此偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  | 项目成本控制在253.491793万元以内 | 实际支出245.423万元，未超出预算 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 扩充远程会诊系统 |  | 建立通州院区与其他院区间的科室级远程会诊系统，实现对多院区同质化医疗的初步支撑，部署22台远程医疗查房车 | 建设通州院区与其他院区间的科室级远程会诊系统，实现对多院区同质化医疗的初步支撑，并部署22台远程医疗查房车 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 专科化系统 |  | 为产科、眼科提供专科化电子病历，建立核医学科、配液中心、超声心动、血透专科系统各1套，实现对特定专业医疗业务的支持 | 为产科、眼科提供专科化电子病历，建立核医学科、配液中心、超声心动、血透专科系统各1套，实现对特定专业医疗业务的支持 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 平台化系统 |  | 集成平台应用延伸、运营系统接口整合、统一数字认证、智能语音平台，实现医院系统平台化 | 集成平台应用延伸、运营系统接口整合、统一数字认证、智能语音平台，实现医院系统平台化 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 智慧化医院应用系统 |  | 初步建立智慧化门诊、智慧化病房应用，丰富自助和线上应用，改造优化患者智能交互，适当引入智慧化技术形式，丰富医疗服务内容。建设和完善智慧导航系统功能、智能输液系统、自助发药机等 | 已完成建立智慧化门诊、智慧化病房应用，丰富自助和线上应用，改造优化患者智能交互，适当引入智慧化技术形式，丰富医疗服务内容。建设和完善智慧导航系统功能、智能输液系统、自助发药机等 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 初步运营管理信息化 |  | 建设医院运营管理系统基础，包括总账管理、应付管理、全面预算管理、合同和运营商管理，实现与物流、资产相关的财务凭证自动生成与数据互通 | 已建立医院运营管理系统基础，包括总账管理、应付管理、全面预算管理、合同和运营商管理，实现与物流、资产相关的财务凭证自动生成与数据互通 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 信息系统医院内部使用人员 |  | 90% | 93.81% | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94 |  |  |