| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临床教学-一期信息化开办费（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林思宇 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58267171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 959.78 |  | 959.78 | 956.1299 |  | 10 |  | 99.62% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 959.78 |  | 959.78 | 956.1299 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设教学信息管理平台（包括软件系统和硬件环境）。该平台主要包括：1.临床技能培训与考核中心管理系统（硬件建设）；2.医疗慕课线上学习平台；3.临床思维培训考核系统；4.教育虚拟云桌面系统；5.医学知识发现系统平台。同时通过本次建设可融合之前申报的临床技能培训与考核中心管理系统（软件）、住院医师管理系统、研究生管理系统、教务管理系统（含教室及宿舍管理）、继续教育管理系统。 |  |  |  |  |  |  | 按照预定目标完成临床教学—一期信息化开办费项目即建设教学信息管理平台（包括软件系统和硬件环境）建设。该项目主要产出包括：①临床技能培训与考核管理系统-硬件配套；②医疗慕课线上学习平台；③临床思维培训考核系统；④教育虚拟云桌面系统；⑤医学知识发现系统平台，⑥统一教学服务门户建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：完成硬件设备产品购置 |  | 1套 |  | 1套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：完成软件系统购置 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：达到合同约定的合格标准和技术参数 |  | 验收通过率达100% |  | 验收通过率达100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：信息硬件设备无故障运行天数约90天/年 |  | 试运行3个月无故障 |  | 试运行3个月无故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：数据库、系统操作软件100%正版化 |  | 100%正版化 |  | 系统操作软件和数据库安装试运行版 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：2021年底完成1期信息中心机房服务器建设 |  | 12月底完成 |  | 2022年3月完成 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：2021年底完成软件试运行 |  | 12月底完成 |  | 12月底完成 | 5 |  | 3 |  | 部分软件系统需要修改完善 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 控制在959.78万元 |  | 控制在956.1299万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 指标1：对教学管理效率提升。 |  | 工作流程电子化 |  | 已上线 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：学员临床能力提升 |  | 执业医师考核通过率高于90% |  | 通过率92.5% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 经济效益指标 | 指标1：节约培训成本 |  | 实现网上教学300学时 |  | 实际开展线上教学 413学时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提高医院培训收入 |  | 招收AHA学员50名以上 |  | 实际培训人员76人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  | 教师对软件系统使用满意度≥90% |  | 教师对软件系统使用满意度≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | 学生对软件系统使用满意度≥90% |  | 学生对软件系统使用满意度≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.99 |  |  |  |