| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临床教学-一期教育用房改造工程（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘芳 林思宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811612012 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 845.29万元 |  | 845.29万元 | 820.09万元 | 10 | 97.02% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 845.29万元 |  | 845.29万元 | 820.09 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成项目施工竣工验收 |  |  |  |  |  | 现已经开工，预计工期6个月 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础施工 |  | 完成合同中2430㎡装修改造 |  | 完成合同中2430㎡装修改造 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工安全 |  | 施工过程中无安全事故发生 |  | 施工过程中无安全事故发生 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：达到的质量验收规程 |  | 符合国家装修改造标准 |  | 符合国家装修改造标准 | 10 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：基础设施验收通过率 |  | 符合国家装修改造验收标准 |  | 符合国家装修改造验收标准 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期招标 |  | 2021年4月完成招标 |  | 2021年4月完成招标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：按期施工 |  | 2021年7月开始施工 12月底完成施工 |  | 2021年7月开始施工 12月底完成施工 | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：改造费用支付 |  | 2021年12月份期支付改造费820.098246万元 |  | 2021年12月份期支付改造费820.098246万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 控制在820.098246万元内 |  | 控制在820.098246万元内 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：建筑物的使用年限有效延长 |  | 本场地通过相关改造工程后教学基需求可满足15年 |  | 本场地通过相关改造工程后教学基需求可满足15年 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：教学区基本办课条件和服务社会的能力 |  | 满足同仁医院教学基本场地需求 |  | 满足同仁医院教学基本场地需求 | 5 | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：同仁教师 |  | 对改造项目满意度≥90% |  | 对改造项目满意度≥90% | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：：同仁学生 |  | 对改造项目满意度≥90% |  | 对改造项目满意度≥90% | 5 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.98 |  |  |