附件3

项目支出绩效自评表

（	2021 年度）

| 项目名称 |  | 安检设备、设备购置及设施建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王毅强、郭秀海、李伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198230、83198851、83198509 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 501.09948 | 501.099481 |  | 477.349481 |  | 10 | 95.26% | 9.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 501.09948 | 501.099481 |  | 477.349481 |  | 10 | 95.26% | 9.53 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年-2021年）：项目资金总额8421.099481万元，2020 年预算资金8007万元，2021年501.099481万元。项目整体目标：完成安 检设备购置，新院区新增三间手术室医疗设备购置，对医院安全隐患及污 染物排放情况进行整改，改造完成北京高原适应研究康复中心信息化改造 。 2021年目标：购置安检设备，提高医院安检效率。通过更新燃气蒸汽锅 炉、空气压缩机系统改造、食堂排油烟系统改造、污水处理改造、危化品 存储增设物防设备，杜绝安全隐患，达到节能减排的目标。从3家医院采 集援藏人员健康数据到数据中心，在援藏人员的入高原前、高原服务期和 离高原后的全流程中提供健康监测服务。 |  |  |  |  |  | 跨年度项目，其中新院区新增三间手术室医疗设备购置6000万元已于2020年度支 付并验收。本年度477.349481万元仅涉其他项目尾款支付，项目净结余23.75万 元，包括安全隐患及污染物排放整治尾款357.452481万元，北京高原适应研究康 复中心信息化改造尾款56.647万元，安检设备购置尾款63.25万元。1.安全隐患及 污染物排放整治项目中包括更新燃气蒸汽锅炉、空气压缩机系统改造、食堂排油 烟系统改造、污水处理改造、危化品存储增设物防设备等五个安全隐患整治项 目，除污水处理改造项目正在按照进度有序推进外，其余四个项目已经完成了升 级改造，并且通过了相关部门的验收或检测，取得了相关验收报告。这次安全隐 患整治项目取得了预期效果，达到了消除安全隐患和节能减排的目标。2.北京高 原适应研究康复中心信息化改造项目完成应用软件开发验收工作，和小汤山医院 对接工作已完成，具备数据采集条件，待系统达到安全要求后进行数据采集，提 供健康监测服务。3.安检设备，已安装调试完毕，已投入正常使用，尾款已付清 。 |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃气蒸汽锅炉更新及冷凝器 安装 |  |  | 更新两台6吨超低氮燃 气蒸汽锅炉.加装两套 冷凝设备 | 1.更新两台6吨超低氮燃气 蒸汽锅炉.2.加装两套冷凝 设备。2020年11月全部验收 投入使用。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 空压改造购置19台主要设备 及配套设施。 |  |  | 购置2台无油式空气压 缩机系统、12个储气罐 、5套配套设备及设施 | 已按要求购置了2台无油式 空气压缩机、12个储气罐及 5套配套设备及实施，并与 2020年11月完成验收投入使 用。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 油烟改造购置20台主要设备 及配套设施。 |  |  | 购置5套高效油烟净化 器、5台较大功率的离 心排烟机、10台配套设 备及附件 | 1.更换不少于5组的高效油 烟净化设备及大功率离心风 机。2.更换了不少于10套配 套设备及附件。2020年11月 验收已投入使用。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 膜生物反应器（MBR）工艺 设备 |  |  | 1套 | 1套，2021年11月5日，污水 池改造项目完工验收。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购置不同规格专业柜48个。 |  |  | 购置大小不同规格的易 燃易爆及防腐蚀性等专 业危化品存储柜48个 | 已购置48个专业危化品存储 柜，并2020年8月验收投入 使用。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 高原中心应用软件 |  |  | 数据可视化平台1套、 智能数据采集交换系统 3套、业务基础平台1套 、服务门户1套、远程 | 已购置数据可视化平台1套 、智能数据采集交换系统3 套、业务基础平台1套、服 务门户1套、远程会诊系统1 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 高原中心应用软件开发 |  |  | 高原健康医疗服务平台 、服务门户、医疗服务 平台接口软件开发 | 完成高原健康医疗服务平台 、服务门户、医疗服务平台 接口软件开发 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 安装安检门、安检机 |  |  | 安装安检门5个、安检 机4个 | 已安装安检门5个、安检机4 个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全隐患项目设备验收情况 |  |  | 设备100%安装到位，全 部验收合格。 | 已全部验收并投入使用，符 合相关法规和标准要求，达 到了提高效率、降低能耗的 效果。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 高原中心软件测评、安全测 评验收情况 |  |  | 设备100%安装到位，全 部验收合格 | 软件已验收，部分功能因需 求调整，相关评测正在进行 | 2 | 1 | 受疫情影响以及需求环境变化 研发评测工作滞后 |  |
|  |  |  | 安检设备质量 |  |  | 安装新安检门质量100% 合格，符合国标，安全 投入运行。 | 已完成设备调试，质量符合 合同规定使用标准。 | 2 | 2 |  |  |

| 效 指 标 |  | 时效指标 | 安全隐患整治及污染物排放 整改项目进度 | 2021年8月完成项目验 收，2021年10月项目实 施满意度调查。 | 2020年2月前完成方案制定 和前期准备工作，2020月8 月前完成招标工作及签订合 同，2020年10月组织实施， 2021年8月完成项目验收， 2021年10月项目实施满意度 调查，2021年11月，污水池 改造项目完工验收。至此五 个项目全部完工验收。 | 5 | 3 | 由于受疫情、重大活动影响， 室外施工项目受到限制，施工 工期略有延长。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高原中心项目进度 | 2021年12月31日前完 成项目验收。 | 已完成硬件安装和应用软件 验收，测评工作正在进行中 | 5 | 3 | 受疫情影响以及需求环境变化 研发评测工作滞后 |
|  |  |  | 安检门项目进度 | 2021年12月31日前完 成项目验收。 | 已按期完成项目验收，目前 设备各项状态使用正常。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 501.099481万元：安 全隐患整治及污染物排 放整改项目尾款 357.452481万元，高 原中心尾款56.647万 元，安检设备尾款87万 元。 | 按照中标金额实际支付 477.349481万元，采购净结 余23.75万元财政已收回。 其中安全隐患整治及污染物 排放整改项目支付 357.452481万元，高原中心 尾款56.647万元，安检设备 尾款63.25万元。 | 5 | 4 | 根据中标结果，采购净结余 23.75万元，已上交财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全隐患整治及污染物排放 整改后对院内供气及日常管 理的影响 | 100%消除安全隐患，实 现智能管理和节能降耗 。 | 提高设备效率，设备使用符 合安全供气、智能管理和节 能降耗的要求。除污水项目 正在按照进度要求施工外， 其余四个项目已经实现节能 降耗、安全管理的要求。 | 10 | 8 | 由于未实现电能单独计量，或 者有些数据不方便测量，故个 别数据无法提供精确数值。 |
|  |  |  | 高原适应性医疗软件平台和 IT基础设施，为援藏人员提 供全过程健康监测服务。 | 保障援藏援疆人员身体 健康和家庭幸福。 | 远程会诊已开展远程医学指 导，APP已在部分用户进行 试用，开展健康指导和科普 | 10 | 8 | 受限于部署环境、未进行等保 测评影响，目前相关数据未全 部采集至数据中心，系统未正 |
|  |  |  | 安检设施对保障院内职工、 患者安全，防范重大公共风 险的作用 | 为院内公共安全提供长 期必要的安全保障。 | 安检设备的使用，极大保障 了医院正常的就诊就医秩 序，得到了患者和职工的认 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指 标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 90%以上 | 1.安全隐患及污染物排放整 治项目使用人员满意度95% 。2.高原项目已进入试用的 部分系统模块达到使用要 求，未做满意度调查。3.安 检设备使用满意度高于90% | 10 | 8 | 高原项目已进入试用的部分系 统模块达到使用要求，未做满 意度调查。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.53 |  |