附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（第三批）-区域医疗中心建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨敬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198208 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  | 上年结转 资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年，中央财政补助首都医科大学宣武医院2000万 元，支持开展首都医科大学宣武医院河北医院建设。 |  |  |  |  |  | 目前已完成为实现完善医院诊疗体系建设，满足多层次患者检疗需求的绩效目标所需医 疗设备的种类和数量的论证及清单制定工作，目前正在按计划进行后续的政府采购工作 。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 输出医院完成医、护 、技、管理等人才储 备培养 |  |  | ≥120人 | 252人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 输出医院驻派医、护 、技、管理等中级及 以上职称人员赴输入 医院开展专业指导、 人员培训、科技创 新，引领医疗科研、 教学等工作 |  |  | ≥60人次 | 102人次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 输出医院为输入医院 培养专业技术人才 |  |  | ≥50人次 | 31人次 | 10 | 9 | 跨年度项目，部分指标按进度执 行，尚未完成。 |  |
|  |  |  | 开展新技术、新业务 |  |  | ≥10项 | 8项（醒后卒中溶栓、脑干肿瘤 切除术、癫痫病机器人辅助下 SEEG手术、昏迷促醒脊髓电刺激 术、机器人辅助下肿瘤活检术、 脊髓脊柱疾病显微外科手术治疗 、脑动脉慢性闭塞再通、帕金森 病的肠道微生态治疗） | 10 | 9 | 跨年度项目，部分指标按进度执 行，尚未完成。 |  |
|  |  |  | 输出医院指导输入医 院开展新技术或新项 目 |  |  | ≥3项 | 3项（超声引导下星状神经节阻 滞治疗心身疾病、颅底肿瘤切除 术、刺激电极植入术） | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 输出医院与输入医院 合作开展科研项目 |  |  | 不低于上年 | 无 | 10 | 9 | 项目尚未完成，不可比。 |  |
|  |  | 质量指标 | 输出医院指导提升输 入医院管理水平 |  |  | 较上年提高 或科学制定 医院管理有 关章程制度 | 2项，修订《脑电图操作流程》 、《卒中绿道参与科室人员职责 及考核要点》 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 输入医院 重点专病 外转率 | 输入医院重点专病外 转率 |  |  | 较上年下降 或开始收治 本地患者 | 尚未开展 | 5 | 4 | 项目按采购流程进行中，拟购置15 台（套）医用设备，目前正在进行 相应的政府采购工作，还未安装投 入使用，还无法进行社会效益分析 。 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 输入医院门诊患者满 意度 |  |  | 较上年提高 | 尚未开展 | 5 | 4 | 项目按采购流程进行中，拟购置15 台（套）医用设备，目前正在进行 相应的政府采购工作，还未安装投 入使用，还无法进行满意度指标完 成情况分分析。 |  |
|  |  |  | 输入医院住院患者满 意度 |  |  | 较上年提高 | 尚未开展 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 输入医院医务人员满 意度 |  |  | 较上年提高 | 尚未开展 | 5 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |