| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安检设备购置、医疗设备购置及病房楼改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李德令、高黎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 85231599 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1836.301 | 1836.301 |  | 1836.301 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1836.301 | 1836.301 |  | 1836.301 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安检设备购置尾款：根据北京市人大关于《北京市医院安全秩序管理规定》的要求，为满足第十六条“医院应当建立健全安全防范系统，按照规定标准配备安全防护设备和监控设备没设置安全监控中心，实行医院内主要通道、重点区域视频监控全覆盖”，第十七条“医院应当建立安全监察制度，根据需要在医院入口或者重点区域入口进行安全监察，严防禁限物品进入医院”等要求。2021年申请设备款项预算共计187.3万元。 医疗设备购置尾款：2020年购置更新包括消化内镜工作站等10类医疗设备，项目预算金额为1931.01万元，2020年已支付1737.909万元，项目拟支付2020年医疗设备购置项目共计12台套设备尾款10%部分，该项目设备已全部验收完毕，2021年申请设备款项预算共计193.101万元。本项目的实施能保持一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；本项目的实施能提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益。本项目能提高医院诊治手段和水平，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。 病房楼改造尾款：急诊医技病房楼大修改造项目金额为2399.3462万元，2020年1637.00万元、2021年762.3462万元。通过门急诊医技病房楼大修改造约8.4万㎡，完善医院基础设施建设，为医院职工、就诊患者提供良好的工作、就诊环境，消除安全隐患、提高服务能力；外墙改造合同金额为1698.5491万元，2020年1005万元、2021年预算金额693.5491万元。改造范围建筑外墙面积约33383.78㎡，该项目的实施将极大排除院区现有墙砖脱落的安全隐患，提高院区整体形象。 |  |  |  |  |  | 安检设备购置尾款：在A楼门诊一层大厅入口处、A楼急诊西门、住院部南门（B楼）一层入口处、AB楼地下车库B2、AB楼地下车库B3、重点部位：E楼一层入口处、门诊入口处、急诊入口处、住院入口处共部署11台通过式智能探测门和9台双源双视角X光机行李检测仪。 医疗设备购置尾款：本次共采购设备12台套。新设备于2020年6月安装验收并投入临床使用，该设备提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。 病房楼改造尾款：通过门急诊医技病房楼大修改造约8.3万㎡，完善医院基础设施建设，为医院职工、就诊患者提供良好的工作、就诊环境，消除安全隐患、提高服务能力，满足医院职工、就诊患者需求，提升医院整体服务水平；改造建筑外墙面积约3.28万㎡，该项目的实施将极大排除院区现有墙砖脱落的安全隐患，提高院区整体形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新购置设备 |  |  | 12台（套） |  | 12套 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 9台X光机 |  |  | 使用率100% |  | 使用率100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 11台安检机 |  |  | 使用率100% |  | 使用率100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成门急诊医技病房楼改造面积；完成改造外墙面积 |  |  | 完成门急诊医技病房楼改造面积约8.4万平米；改造外墙面积约3.3万平方米 |  | 完成门急诊医技病房楼改造面积8.28平方米；改造外墙面积3.28万平方米 | 4 |  | 2 | 门急诊医技病房楼改造面积减少原因为部分公共区域为新风系统，不需改造。 |  |
|  |  | 质量指标 | 安检设备质量 |  |  | 达到市场最高标准/技术参数最先进要求 |  | 达到市场最高标准/技术参数最先进要求 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 医疗设备验收合格率 |  |  | 通过专业验收，验收合格率100% |  | 通过专业验收，验收合格率100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 医疗设备诊断阳性率 |  |  | 85% |  | ≥85% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | X光机与安检门科准确探测出危险品与管制物品；体温检测等功能使用正常；安检设备7X24小时运行正常 |  |  | 通过率100% |  | 通过率100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 病房楼改造竣工验收合格率 |  |  | 满足国家工程质量验收规范要求，竣工验收合格率100% |  | 满足国家工程质量验收规范要求，竣工验收合格率100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按安检设备合同支付设备尾款 |  |  | 6月 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 按医疗设备合同支付设备尾款 |  |  | 11月 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成病房楼改造竣工验收 |  |  | 2021年1月15日完成，2021年1月30日竣工验收 |  | 急诊医技病房楼大修改造项目2021年6月17日竣工验收；院区建筑物外墙改造工程2021年11月16日竣工验收 | 5 |  | 0 | 由于疫情爆发反复影响，工程进度产生推迟。急诊医技病房楼大修改造项目于2020年5月19日取得施工许可证，2021年6月17日竣工验收，院区建筑物外墙改造工程于2020年8月27日取得施工许可证，2021年11月16日竣工验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1836.301万元 |  | 1836.301万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 利用医疗设备提供社会服务 |  |  | 利用医疗设备提供社会服务，带来收益322万元/年 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 院内医疗对设备的需求 |  |  | 得到保障 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 患者等待时间降低率 |  |  | 达20% |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完善医院安全秩序管理工作 |  |  | 加强管制物品、危险物品、安全审核，降低伤害等安全事件风险 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 医院建筑外形及医院形象 |  |  | 提高院区整体形象，为广大医护和患者提供良好的工作和就医环境 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  |  | 达95%以上 |  | 达95%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |