| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 朝阳医院东院开办费医疗设备首款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高黎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231211 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 16300.191462 |  | 16300.191462 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16300.191462 |  | 16300.191462 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次项目为东院开办费中医疗设备购置首款。 目前的基础建设阶段到2022年竣工，基建和设备采购、进场、安装、调试等，是相互支撑、密不可分的。设备确定为基建工程提供确切的参数和场地要求，能够更有效地完成基建施工，减少不必要的拆改，确保工程进度、质量和造价；同时，有了完善的场地条件，设备采购后可以顺利进场、安装调试、验收培训等，也能够保障财政资金的合理使用，保障朝阳医院东院按照北京市政府的要求，在2022年底开业。 |  |  |  |  |  | 完成设备采购、支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备总数量 |  |  | 651 | 651 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到市场同类最高标准/技术参数要求 | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 通过专业验收，验收合格率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗设备诊断阳性率 |  |  | CT/MRI/DSA/PET-CT/SPECT影像诊断设备预期达到70-85% | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年12月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年3月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2022年7月 | 未完成 | 10 |  | 2 |  | 场地目前不具备安装条件。后续根据场地建设情况陆续到位、安装、试运行及培训。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤16300.191462 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 2021年12月27日收到项目资金拨款，2022年4月底之前支付完毕。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |