附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新街口院区安全隐患整改（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京积水潭医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 联系电话 | 58516688 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.566 |  | 29.566 | 29.566 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.566 |  | 29.566 | 29.566 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总目标通过更换油式旋片真空泵达到消除老旧水环真空泵无灭菌效果的安全隐患，并达到节能减排的目的。通过对平房及楼房安全隐患整改修缮项目，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 完成油式旋片真空泵更换工作，达到消除老旧水环真空泵无灭菌效果的安全隐患，并达到节能减排的目的。完成对平房及楼房安全隐患整改修缮项目，消除安全隐患。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 油式旋片真空泵 |  | 6台 |  | 6台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 隐患整改修缮工程 |  | 3项 |  | 3项 |  |  |  |
|  |  |  | 雨水管维修数 |  | 50根 |  | 50根 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安装调试合格率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 建筑标准 |  | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《北京市施工围挡容貌景观设计规范》 |  | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《北京市施工围挡容貌景观设计规范》 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成立项 |  | 2021年3月 |  | 2021年3月 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 完成招标 |  | 2021年7月 |  | 2021年7月 |  |  |  |
|  |  |  | 签订合同 |  | 2021年8月 |  | 2021年8月 |  |  |  |
|  |  |  | 施工进度 |  | 至少完成50% |  | 至少完成50% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新街口院区平房安全隐患整改修缮工程 |  | 167.6892万元 |  | 167.6892万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 新街口院区老旧楼房安全隐患整改修缮工程 |  | 118.74143万元 |  | 118.74143万元 |  |  |  |
|  |  |  | 新街口院区氧气站负压真空泵更新 |  | 35.94337万 |  | 35.94337万 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约成本 |  | "每年约为医院节约电费2万元左右，每年约为医院节约水费4万元左右 " |  | "每年约为医院节约电费2万元左右，每年约为医院节约水费4万元左右 " | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障安全 |  | 保障人民群众就医的安全和生命安全，提高医院的医疗保障能力。提高医院服务的基础设施条件，改善职工及患者的工作和就诊环境，消除安全隐患；给医院职工及患者的工作和就诊、治疗带来便利，提升医患获得感。 |  | 保障人民群众就医的安全和生命安全，提高医院的医疗保障能力。提高医院服务的基础设施条件，改善职工及患者的工作和就诊环境，消除安全隐患；给医院职工及患者的工作和就诊、治疗带来便利，提升医患获得感。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 排放要求 |  | "达到氧气真空泵无菌排放要求 |  | "达到氧气真空泵无菌排放要求 " | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 达到90%以上 |  | 达到90%以上 | 5 | 3 | 受疫情及天气影响，工期延长，满意度未达预期。 |
|  |  |  | 患者满意度 |  | "达到90%以上 " |  | "达到90%以上 " | 5 | 3 | 受疫情及天气影响，工期延长，满意度未达预期。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |