附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新龙泽院区装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10000 |  | 10000 | 7895.67904 |  | 10 |  | 78.96% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 |  | 10000 | 7895.67904 |  | — |  | 78.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：6月6日完成开业必备区域的装修改造任务，占全部施工任务约90%。6月26日院区开业试运行，目前已开放门诊住院手术等医疗功能。剩余工程预计年底前全部完工。 年度目标：项目总投资10000万元，2021年完成投资10000万，年底前完成所有区域装修改造工程。" |  |  |  |  |  | 项目已于2021年6月6日完成开业必备区域改造，6月26日新龙泽院区开业试运行。2021年完成投资额7895.67904万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 |  | 16950 |  | 16950 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 分步分项验收合格率 |  | 100 |  | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程进度 |  | 6月6日完成开业必备科室改造 |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 10000万元 |  | 7895.67904万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 院区6月26日开业试运行，开放门诊住院手术等医疗功能，为西城区旧城保护定向安置房及周边地区居民提供综合性高水平医疗服务 |  | 已完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 大于90% |  | 85% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |