附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 互联网接入费（院资） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59976069 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114 |  | 114 | 114 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 114 |  | 114 | 114 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为医院提供互联网接入服务、医院官网运营、远程会诊、远程会议、远程办公，以及微信挂号服务等网络服务。 |  |  |  |  |  | 2021年已完成为医院提供的互联网接入服务、医院官网运营、远程会诊、远程会议、远程办公，以及微信挂号服务等网络服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公互联网带宽 |  | ≥1000Gb |  | 1000Gb | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 科研互联网带宽500Gb |  | ≥500Gb |  | 500Gb | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 连通率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成项目支付 |  | ≤12个月 |  | ≤12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过项目总预算 |  | 114万元 |  | 114万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效保障医院互联网服务质量，提高服务质量 |  | 提高医院互联网服务质量 |  | 切实提高医院互联网服务质量 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足患者通过多方式就医需求 |  | 满足患者通过多方式就医需求 |  | 通过实现互联网远程诊疗等方式方便患者 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥80% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  | ≥80% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |