附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 临床教学——新院迁建工程教学楼运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任依 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59976022 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.34 | 72.34 |  | 72 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.34 | 72.34 |  | 72 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：信息化设备及专用设备运行正常，定期巡检、保养，及时更换易耗及损坏配件，保障教学活动顺利进行，为学生营造更好的学习环境，保障新院教学楼和临床技能中心日常运维，年均培养学生数500人以上；项目时间2019年至2021年；项目总金额217.02万元，每年度72.34万元。 年度目标：在合同期内，信息化设备及专用设备运行正常，定期巡检、保养，及时更换易耗及损坏配件，保障教学活动顺利进行。 |  |  |  |  |  | 信息化设备及专用设备运行正常，定期巡检、保养，及时更换易耗及损坏配件，确保教学活动顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼信息化设备日常保养、维修、巡检、零件更换 |  |  | 2158台 | 2158台 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 专用设备日常保养、维修、巡检、使用培训、系统升级、耗材更换 |  |  | 8台 | 8台 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信息化设备维修合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专用设备维修合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案 |  |  | 2021年5月前 | 2021年4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标 |  |  | 2021年8月前 | 2021年6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收 |  |  | 2021年11月前 | 2021年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤72.34万元 | 72万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教学楼信息化设备 |  |  | 保障设备正常使用，出现故障1周内完成维修或配件更换 | 保障设备正常使用，出现故障1周内完成维修或配件更换 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 专用设备 |  |  | 保障设备正常使用，出现故障1周内完成维修或配件更换 | 保障设备正常使用，出现故障1周内完成维修或配件更换 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及带教老师 |  |  | 学生及带教老师满意度达90%以上 | 学生及带教老师满意度98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |