| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医院安全设施综合改造项目（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐命 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024311 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.502447 | 75.502447 |  | 75.456428 |  | 10 | 99.94% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.502447 | 75.502447 |  | 75.456428 |  | 10 | 99.94% | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完善医院基础设施建设，为医院就诊患者提供良好的生活康复环境，提高服务能力，减少维修成本，满足医院住院患者和职工需求，提升医院整体服务水平。通过监测系统管理人员可以实时掌握电池的各项数据，及时发现安全隐患，保障供电系统的安全、稳定运行，为医院各用电设备的长期稳定可靠运行提供有力支持。 |  |  |  |  |  | 2021年12月完成了项目尾款的支付。 项目实施后为医院就诊患者提供良好的生活康复环境，提高服务能力，减少维修成本，满足医院住院患者和职工需求，提升医院整体服务水平。为供电系统的安全、稳定运行提供保障，为医院各用电设备的长期稳定可靠运行提供有力支持。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建/改建/扩建基础设施的平方数 |  |  | 1.屋面、屋檐、外立面等进行修缮面积：1200平方米； 2.烟道：1500米； 3.隔油池：100平方米； 4.油烟设备：5套； 5.油水分离设备：6套; 6.安全防护和环境监测设备：1套。 | 1.屋面、屋檐、外立面等进行修缮面积：1200平方米； 2.烟道：1500米； 3.隔油池：100平方米； 4.油烟设备：5套； 5.油水分离设备：6套; 6.安全防护和环境监测设备：1套。 | 18 | 18 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到的质量验收规程 |  |  | 符合北京市建筑工程规范；安全防护和设备：符合北京市相关防护和环境监测设备质量标准； | 符合北京市建筑工程规范；安全防护和设备：符合北京市相关防护和环境监测设备质量标准； | 10 | 10 | / |  |
|  |  |  | 指标2：竣工验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 8 | 8 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付尾款时间 |  |  | 2022年4月 | 2021年12月完成 | 9 | 9 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 75.502447万元 | 75.456428万元 | 5 | 5 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：医院服务的基础设施条件改善方面 |  |  | 改善安全环境水平，环境和防意外事故等综合保障得到改善和推动 | 改善安全环境水平，环境和防意外事故等综合保障得到改善和推动 | 5 | 4 | 部分改造仅为外立面和屋顶的改造，还需要对病区内部进行内部装修，才满足整体使用效果 |  |
|  |  |  | 指标2：提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面。 |  |  | 有效降低油烟排放，堵塞消防安全隐患 | 有效降低油烟排放，堵塞消防安全隐患 | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标3：配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 |  |  | 带来一定的便利 | 带来一定的便利 | 10 | 10 | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：.项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 |  |  | 项目改造后配套设施持持续为患者提供良好的就医感受，为职工提供良好的工作环境 | 项目改造后配套设施持持续为患者提供良好的就医感受，为职工提供良好的工作环境 | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标2：保障和推动医院内涵式发展方面 |  |  | 得到优化 | 得到优化 | 5 | 5 | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | 达90% | 达90% | 5 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | 达90% | 达90% | 5 | 5 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.99 |  |  |