| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安检设备购置、设施建设及修缮工程（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 董文洲 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83183535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 556.357173 |  | 556.357173 | 556.357173 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 556.357173 |  | 556.357173 | 556.357173 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、通过本项目的改造，可以提高建筑安全等级，优化建筑功能和使用流程，提高建筑安全等级，增加建筑使用年限，大大改善医院的医疗环境，为广大医务工作者创造一个和谐、舒适和安全的环境，还可以进一步完善北京老年医院医疗服务设施和运行保障功能，是提高医院城市医疗水平基本保障，是保障老年人健康与医疗服务的需要。二、1、通过污水处理站升级改造基础设施，完善医院基础设施建设，可以提高污水处理设备的稳定性，保证污水稳定达标排放,为医院职工/就诊患者提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患，提升医院整体服务水平。 通过柴油发电机组应急供电改造，便于统一进行日常维护以及管理，同时改变原有发电机组反向送电方式，消除安全隐患，提升医院应急供电保障速度和水平。对发电机组排烟管路进行改造，以减少烟气对附近科室和病房的影响。安装云监控系统，对发电机组进行7*24小时实时云监控，随时随地掌握和了解发电机组静态以及运行状况 3、现在我院存在着供暖变压器2002年投入使用箱式变压器经过多年的使用设备及热元件老化，高压柜瓷头放电严重，隔离开关闭合不严的设备安全隐患,严重影响到诊疗和住院病人的治疗效果。 该项目实施完成后能改善北京老年医院就医环境，提高患者就医安全，减少医患纠纷，延长供暖设备使用周期，完善医院供电设备体系建设，为医院供电安全提供有效的硬件条件保障，完善医院整体后勤保障水平。具有重要意义。 |  |  |  |  |  | 一、通过本项目的改造，可以提高建筑安全等级，优化建筑功能和使用流程，提高建筑安全等级，增加建筑使用年限，大大改善医院的医疗环境，为广大医务工作者创造一个和谐、舒适和安全的环境，还可以进一步完善北京老年医院医疗服务设施和运行保障功能，是提高医院城市医疗水平基本保障，是保障老年人健康与医疗服务的需要。二、1、通过污水处理站升级改造基础设施，完善医院基础设施建设，可以提高污水处理设备的稳定性，保证污水稳定达标排放,为医院职工/就诊患者提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患，提升医院整体服务水平。 通过柴油发电机组应急供电改造，便于统一进行日常维护以及管理，同时改变原有发电机组反向送电方式，消除安全隐患，提升医院应急供电保障速度和水平。对发电机组排烟管路进行改造，以减少烟气对附近科室和病房的影响。安装云监控系统，对发电机组进行7*24小时实时云监控，随时随地掌握和了解发电机组静态以及运行状况 3、现在我院存在着供暖变压器2002年投入使用箱式变压器经过多年的使用设备及热元件老化，高压柜瓷头放电严重，隔离开关闭合不严的设备安全隐患,严重影响到诊疗和住院病人的治疗效果。 该项目实施完成后能改善北京老年医院就医环境，提高患者就医安全，减少医患纠纷，延长供暖设备使用周期，完善医院供电设备体系建设，为医院供电安全提供有效的硬件条件保障，完善医院整体后勤保障水平。具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通风空调工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 消防水工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 给排水工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾自动报警工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电气工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 土建结构与装饰拆除工程 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 装饰装修工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 土建结构工程 |  | 2520 |  | 2520 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完工升级污水处理设备 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完工改造电机组应急供电系统 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完工升级改造供暖变压器 |  | 3 |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门 |  | 6 |  | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | X光安检机 |  | 5 |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  | 符合设计要求及质量验收规程 |  | 符合设计要求及质量验收规程 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | 达到100% |  | 达到100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目竣工 |  | 2021年9月 |  | 2021年9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2021年9月 |  | 2021年9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格，支付项目尾款 |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 556.357173万元 |  | 556.357173万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 楼房防水及装修改造节约后续维修费用 |  | 3万元/年 |  | 3万元/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安检设备年检查人次 |  | 43万次 |  | 30万次 | 3 |  | 1 |  | 因疫情门诊量减少、停止住院探视。 |  |
|  |  |  | 办公楼修缮改造对消除安全隐患 |  | 达到100% |  | 达到100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安检设备使用率 |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 楼房防水及装修改造可有效使用 |  | 15年 |  | 15年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 污水处理站升级改造年处理污水排放 |  | 19万吨 |  | 19万吨 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 电机组应急供电改造对保障医院应急供电的作用 |  | 及时稳定提供应急供电 |  | 及时稳定提供应急供电 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供暖变压器升级改造，对消除院内安全隐患,保证院内供暖持续发挥作用的期限 |  | 20年 |  | 20年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 医院受益职工满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |